下一步行动计划
EMS-PLATFORM 简历加分项 · 待办总览

生成日期：2026-07-31 · 目标：8 月底完成技术积累，9 月全力投递

# 一、待办总览

| # | 任务 | 负责人 | 优先级 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下载 LG HG2 数据集（Mendeley 2GB） | 你（另一台电脑） | P0 阻塞项 | 下载+解压 ~1h |
| 2 | 方案 A 后续：HPPC 辨识 → 真实数据对比 → 报告 | 我 | P0 | 1 周（等数据） |
| 3 | 方案 B：PPO 跑 OPF-Gym benchmark | 我 | P1 | 2-3 天 |
| 4 | Week12：简历打磨 + 投递准备 | 你 | P0 | 贯穿 |

依赖关系：任务 1（下载数据）阻塞任务 2（方案 A 真实数据部分）。数据到位前，我已完成合成数据流程，数据一到即可直接替换。

# 二、任务 1：下载 LG HG2 数据集（你来，阻塞项）

详见已生成的《SOC估计器_LG_HG2_数据集下载指南.docx》，要点：

☐ 打开数据集页：https://data.mendeley.com/datasets/cp3473x7xv/3

☐ 注册/登录 Mendeley（免费邮箱即可），下载整个 zip（约 2 GB）

☐ 解压后放到：ems-platform/datasets/LG_HG2/（按温度分文件夹，不要改结构）

☐ 核对：208 个 CSV、约 490 万行

☐ 下载完成后告诉我"数据放好了"，我继续任务 2

提示：如果本机之前下载过（你跑过 LG HG2 验证 RMSE=0.0465），先检查 datasets/ 是否残留，能省一次下载。

# 三、任务 2：方案 A 后续（我来做，等数据到位）

已完成部分（合成数据流程已跑通）：

✅ pybamm 26.7.1 安装 ✅

✅ run_pybamm_synth.py：DFN 合成数据 + EKF 对比 ✅（RMSE=0.113）

✅ 发现 3 个工程问题：电流符号 / OCV 标定 / 边界 nan ✅

数据到位后的待办：

☐ 解析 LG HG2 CSV → 提取电流/电压/温度序列（25°C 优先）

☐ 用 HPPC 文件辨识 R0/R1/C1（STATUS.md 里的"下一步"）

☐ 真实数据跑现有 EKF/AEKF 估计器

☐ 用 PyBaMM 的 DFN 物理模型（NMC 参数接近 LG HG2）建立对比

☐ 低温（-10°C/0°C）验证模型失配：等效电路 vs 物理模型 RMSE 对比

☐ 生成对比报告 docx：方法 / 结果表 / 面试叙事要点

# 四、任务 3：方案 B —— PPO 跑 OPF-Gym benchmark（我来做）

背景：让 Week11 的 PPO 在行业标准 RL 环境上验证，增加项目公信力。

待办：

☐ pip install gymnasium opfgym（opfgym 基于 pandapower，依赖较轻）

☐ 跑通 opfgym 自带示例（EcoDispatch / VoltageControl）

☐ 把 Week11 PPO 适配成 gymnasium API（reset/step 已是标准接口，改动很小）

☐ 在 benchmark 上训练 + 对比官方 baseline

☐ 产出：训练曲线 + 结果表 + 简历叙事

依赖：无需外部数据，随时可做。可在等数据下载时并行启动。

# 五、任务 4：Week12 主线（你来，贯穿）

技术积累 8 月底截止，9 月全力投递。主线事项：

☐ EMS-PLATFORM 项目叙事定稿（已生成 docs/interview/EMS项目叙事_简历面试版.docx）

☐ 中石化/中海油/发电集团笔试准备（综合知识 60% + 专业 40%）

☐ LeetCode Easy 刷题（DP/数组/字符串 30 道）

☐ 八股文积累（控制理论 / EMS 算法 / 燃料电池基础）

☐ 目标企业清单更新（20-30 家）

☐ 第一批投递启动（8 月下旬）

# 六、执行顺序建议

现在（数据下载前）：

▶ 你把下载指南拷走，找另一台电脑下载数据（后台进行）

▶ 我同时启动任务 3（方案 B），不浪费等待时间

数据到位后：

▶ 我接着做任务 2（方案 A 真实数据 + 物理模型对比）

▶ 方案 A 出报告后，方案 B 也基本完成

最终目标（8 月底前）：简历新增两项成果 —— ① SOC 估计器升级到电化学物理模型 ② PPO 通过行业标准 benchmark。