# 电池 SOC 估计器
独立项目 — 实施任务书

将散落的 SOC 估计代码包装成一个可演示的独立项目

编制日期：2026-07-27 | 预期耗时：1-2天

# 项目目标

把现有的 EKF/AEKF SOC 估计代码从一个"MPC里的子模块"包装成一个"独立可运行的项目"。

最终效果：一行命令跑完，出对比图，面试时能现场演示。

# 目录结构（已在 scripts/soc_estimator/ 下建好骨架）

scripts/soc_estimator/
├── run.py              ← 主入口（骨架已搭好，需填空）
├── estimator.py        ← 三个估计器类（骨架已搭好，需填算法）
├── battery_model.py    ← OCV-SOC表+数据加载（骨架已搭好）
├── requirements.txt    ← numpy, matplotlib
└── README.md           ← 需要你写

# 需要你完成的步骤

## 第1步：填 estimator.py 中的算法逻辑（关键，2-3小时）

打开 estimator.py，文件里有 TODO 标注。具体要填的：

| 类 | 方法 | 要填什么 |
| --- | --- | --- |
| OpenLoopEstimator | step() | SOC_{k+1} = SOC_k - I/Q*dt，限幅到 [0.2, 0.9] |
| EKFEstimator | step() Predict阶段 | soc_pred = x - I/Q*dt P_pred = P + Q |
|  | Update阶段 | v_pred = lookup_ocv(soc_pred) y = v_t_meas - v_pred H = lookup_docv_dsoc(soc_pred) K = P_pred*H / (H*P_pred*H + R) x_est = soc_pred + K*y P_est = (1-K*H)*P_pred |
| AEKFEstimator | step() | 同EKF + 用innov_buffer自适应调整Q/R |

提示：可以从 mpc_ems_ekf.py 中复制对应的实现逻辑，但建议自己手打一遍理解。

## 第2步：填 battery_model.py（1小时）

两个函数需要填：

lookup_ocv(soc) → np.interp 查表

lookup_docv_dsoc(soc) → np.gradient 求导

load_cycle_data() → 从已有数据加载或生成模拟数据

## 第3步：填 run.py 仿真循环（2小时）

run.py 的 main() 里需要：

循环时间步，逐时间步调用三种 estimator.step()

记录真实SOC、开环估计、EKF估计、AEKF估计

计算 SOC_RMSE 和终点误差

画出三条对比曲线

建议从 mpc_ems_ekf.py 的 main() 函数中提取仿真循环逻辑，简化成独立版本。

## 第4步：加故障场景（1-2小时）

数据准备：在加载数据后，对电流加偏置或噪声：

# run.py 中支持:
python run.py                      # 标准模式
python run.py --fault bias --value 2   # 电流偏置 2A
python run.py --fault noise --value 1  # 电流噪声 σ=1.0

在仿真循环开始时，对电流 I 施加偏置或噪声：

偏置: i_meas = i_true + fault_value

噪声: i_meas = i_true + normal(0, fault_value)

## 第5步：写 README.md 并跑通验证（1小时）

README.md 应包含：

项目一句话介绍

使用方法（3条命令）

结果图（放一张对比图）

量化指标（SOC_RMSE 0.0024等）

参考 docs/soc-estimation/md/ 里的文档

# 完成前后对比

| 维度 | 现在 | 完成后 |
| --- | --- | --- |
| 项目形态 | MPC里的一个子模块 或散落的独立脚本 | 独立项目，有统一入口 一行命令出结果 |
| 可演示性 | 要打开代码解释 | 终端直接跑+出图 |
| 简历描述 | "在MPC中集成了EKF" | "电池SOC估计器 EKF/AEKF/故障测试" |
| 面试追问 | 可能要翻代码 | README 写清楚了 自己打过一遍理解了 |

# 预期的简历描述

电池SOC估计器 / 锂电池状态估计算法

实现 EKF/AEKF 锂电池 SOC 在线估计算法，在传感器偏置 2A 故障下 SOC_RMSE 仅 0.3%（比开环安时积分改进 6×）

支持标准模式与故障模式（偏置/噪声）测试，自动生成对比报告

# 时间预估

| 步骤 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1步 填estimator.py | 2-3小时 | 核心算法，对照现有代码填 |
| 第2步 填battery_model.py | 1小时 | 查表+导数+数据加载 |
| 第3步 填run.py | 2小时 | 仿真循环+出图 |
| 第4步 加故障场景 | 1-2小时 | 偏置+噪声参数支持 |
| 第5步 README+验证 | 1小时 | 写文档+跑通全流程 |
| 合计 | 7-9小时 | 约1-2天 |

—— 任务书完 ——

tips: 所有 TODO 都有提示，填完后从 mpc_ems_ekf.py 对比验证结果是否一致